- АДМИНИСТРАЦИЯ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2023 № 46-п

с. Великовисочное Ненецкий АО

О проведении в 2023 году противопаводковых мероприятий

на территории Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО

В целях  безаварийного пропуска весеннего паводка на территории поселения, координации деятельности предприятий всех форм собственности, Администрация Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав комиссии  по безаварийному  пропуску весеннего паводка в 2023 году   (приложение №1)

- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО  незамедлительно приступить к работе по безаварийному пропуску весеннего паводка, согласно плана работы.

- Утвердить план работы комиссии  по безаварийному  пропуску весеннего паводка на 2023  год  (приложение 2)

- План противопаводковых мероприятий направить руководителям учреждений и организаций на территории Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО  и еженедельно информировать комиссию по безаварийному  пропуску весеннего паводка в 2023 году об их реализации.

- Установить, что решения комиссии по безаварийному  пропуску весеннего паводка в 2023  году по вопросам ее компетенции являются обязательными для предприятий всех форм собственности, учреждений, а так же для граждан.

- Контроль за выполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента подписания.

Глава Сельского поселения

«Великовисочный сельсовет» НАО                                                  Н.П. Бараков

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО

от 13.04.2023 № 46-п

С О С Т А В

комиссии по безаварийному  пропуску весеннего паводка в 2023  году

- Бараков Николай Петрович – глава Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО, председатель комиссии;

- Фомин Дмитрий Александрович – заместитель главы Администрации Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО, заместитель председателя комиссии;

- Дитятев Виктор Александрович – специалист Администрации Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Торопов Иван Викторович – начальник филиала МП ЗР «Севержилкомсервис» ЖКУ «Великовисочное»;

- Ивкин Пётр Николаевич – начальник пожарной части № 3 КУ НАО «ОГПС-19»;

- Дуркина Мария Ивановна – И.о. директора ГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное»;

- Терентьева Оксана Игнатьевна – заведующая пришкольным интернатом;

- Безумова Светлана Владимировна - директор ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК»;

- Марков Роман Дмитриевич – директор МКП «Великовисочный животноводческий комплекс»;

- Федотов Дмитрий Евгеньевич – директор МКП «Север»

- Дитятев Василий Леонидович – старший  государственный инспектор ФКУ центра ГИМС Великовисочного инспекторского участка;

- Плюта Сергей Дмитриевич – заведующий  ГБУЗ НАО «Великовисочная участковая больница»;

- Суслов Леонид Николаевич – староста д. Лабожское;

- Хозяинов Василий Анатольевич – староста д. Щелино;

- Безумова Светлана Николаевна – староста д. Тошвиска;

- Ефимова Ирина Викторовна – староста д. Пылемец;

- Кириллов Андрей Юрьевич - участковый уполномоченный полиции УМВД России по НАО;

- Дитятев Леонид Викторович - руководитель ДНД с. Великовисочное.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО

от 13.04.2023 № 46-п

П  Л  А  Н

противопаводковых мероприятий

Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО

| № п/п | Срок исполнения | Проводимые мероприятия | Ответствен. исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 01.05.2023 | Определить территории, риск затопления (подтопления) которых наиболее вероятен, спланировать работу в режиме ЧС | Бараков Н.П. Фомин Д.А. Прокушев В.А. |  |
| 2 | постоянно | Организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки, мониторинг и предоставление данных в Администрацию Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Бараков Н.П. Фомин Д.А. Прокушев В.А. Суслов Л.Н. Безумова С.Н. Дитятев В.Л. |  |
| 3 | до 01.05.2023 | Проверить системы оповещения и информирования населения | Бараков Н.П. Фомин Д.А. ЕДДС |  |
| 4 | до 01.05.2023 | Организовать работу по заключению договоров об оказании услуг по ликвидации ЧС с предприятиями и организациями | Бараков Н.П. Фомин Д.А. |  |
| 5 | до 01.05.2023 | Создать необходимые запасы материально-технических средств на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения. Организациям и предприятиям на территории сельского поселения представить в Администрацию Сельского поселения сведения о наличии материально-технических запасах, ГСМ на предупреждение и ликвидацию последствий паводка. | Бараков Н.П. Руководители учреждений |  |
| 6 | до 01.05.2023 | Организациям и предприятиям представить в администрацию списки мобильных групп с необходимым количеством плав.средств (в т.ч. личных) для решения неотложных задач в период половодья с актуальными телефонами. | Руководители учреждений |  |
| 7 | до 15.05.2023 | Установить боновое ограждение на р.Край-Яма | Прокушев В.А. Торопов И.В. |  |
| 8 | В режиме ЧС | Обеспечить правопорядок и охрану имущества граждан. | Кирилов А.Ю Дитятев Л.В. |  |
| 9 | до 10.05.2023 | Провести разъяснительную работу с родителями в целях обеспечения строгого контроля за детьми с целью недопущения их на водные акватории. | Дуркина М.И. |  |
| 10 | с 12.05.2023 | Запретить на период ледохода выезд рыбаков и охотников на водные акватории за пределы села и деревень Сельского поселения во избежание гибели людей. | Фомин Д.А. Дитятев В.Л. Прокушев В.А. Старосты населенных пунктов |  |
| 11 | до 01.05.2023 | Организовать вывоз и складирование на не затапливаемых площадях продовольствия, кормов, ГСМ, других товарно-материальных ценностей. | Руководители учреждений |  |
| 12 | в случае необходимости | Провести дополнительную вакцинацию КРС, создать дополнительный запас вакцины. | Чупрова Н.П. |  |
| 13 | перед началом ледохода | Определить место дислокации на период паводка одного спец.автомобиля пожарной службы на «Бараковой» стороне с. Великовисочное. Установить пожарную мотопомпу на плав.средство. | Ивкин П.Н. Дитятев И.А. |  |
| 14 | до 10.05.2023 | Подготовить места и условия для содержания КРС на период половодья. Обеспечить хранение кормовой базы для КРС на незатопляемых участках. Осуществить санитарную обработку здания МТФ и сепараторного отделения перед прохождением паводковых вод. | Марков Р.Д. |  |
| 15 | до 10.05.2023 | Обеспечить необходимый запас песка для отсыпки СЗО. | Торопов И.В. Прокушев В.А. Федотов Д.Е. |  |
| 16 | до 10.05.2023 | Проверить состояние и провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных насыпей в районе ДЭС и котельных с. Великовисочное, МТФ с. Великовисочное. | Торопов И.В. Марков Р.Д. |  |
| 17 | в режиме ПГ и ЧС | Незамедлительно информировать председателя КЧС и ПБО об угрозе остановки работы подведомственных объектов жизнеобеспечения населения. | Руководители организаций |  |
| 18 | до 10.05.2023 | Сформировать дополнительные мобильные группы для проведения аварийно-спасательных работ на объектах ЖКХ и СЗО | Торопов И.В. Федотов Д.Е. Руководители организаций |  |
| 19 | до 01.05.2023 | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий на территории подведомственных населенных пунктов, подпадающих в зону подтопления, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний среди населения | Плюта С.Д. |  |
| 20 | до 10.05.2023 | Обеспечить готовность пунктов временного размещения населения. Организация питания в ПВР. | Бараков Н.П. Дуркина М.И. Безумова С.В. Прокушев В.А. |  |
| 21 | до 01.05.2023 | Определить списки жителей на случай эвакуации в пункты временного размещения (маломобильные группы населения, пенсионеры, беременные женщины) | Фомин Д.А. Сухарева Е.В. Плюта С.Д. Дуркина М.И. |  |
| 22 | до 01.05.2023 | Обеспечить работу резервных источников энергоснабжения и подготовить работу ДЭС для работы в условиях половодья. | Торопов И.В. |  |
| 23 | до 10.05.2023 | Провести разъяснительную работу среди населения о правилах поведения и мерах безопасности на период весеннего паводка, в том числе обеспечить контроль за соблюдением правил управления маломерными судами. | Дитятев В.Л. Кирилов А.Ю. Ивкин П.Н. Прокушев В.А. |  |
| 24 | до 20.05.2023 | Провести субботники по уборке прилегающих территорий от мусора и организовать работу по подготовке щитов для обустройства временных переходов к социально-значимым объектам | руководители организаций |  |
| 25 | При введении режима ЧС | Запретить продажу алкогольной продукции на территории Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Бараков Н.П. |  |
| 26 | до 10.05.2023 | В целях предотвращения загрязнения источников питьевого водоснабжения, их выхода из строя провести обследование, разработку и осуществление мероприятий по защите источников водоснабжения населенных пунктов. Информировать население о вводимых ограничениях подачи питьевой воды и заблаговременное создание ее резервов. При необходимости спланировать график подвоза воды. | Федотов Д.Е. Торопов И.В. Прокушев В.А. |  |
| 27 | Постоянно | Организовать контроль за ходом выполнения мероприятий | Бараков Н.П. |  |