

**Администрация   
сельского поселения**

**«Великовисочный сельсовет»**

**заполярного района  
Ненецкого автономного округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01.06.2021 № 71-п**

с. Великовисочное, Ненецкий АО

**Об утверждении плана подготовки сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов**

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона, утвержденными постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 29.04.2021 № 102п, а так же в целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры в сельского поселения «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, предотвращения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации инженерных сооружений, перерывов в электро- и теплоснабжении жилых домов и объектов социально-культурного и коммунального назначения, своевременного обеспечения топливом объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной инфраструктуры и граждан сельского поселения, Администрация сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в сельском поселении «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава сельского поселения

«Великовисочный сельсовет» ЗР НАО Н.П. Бараков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации  сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 01.06.2021 г. № 71-п | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | Начальник филиала  МП ЗР "Севержилкомсервис"  ЖКУ "Великовисочное" |
| Глава сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | | |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Бараков | | |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Торопов |
|  |  | 01.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2021 г. |
|  | (МП) дата | |  |  |  |  |  |  |  | (МП) дата |

**План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в сельском поселении «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа**

**к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Потребность в денежных средствах или стоимость работ | Источник финансирования | Подрядчик | Сроки исполнения мероприятий | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | % выполнения |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|
|  | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | **Котельные:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная № 1 с. Великовисочное | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования; завоз топлива; замена твердотопливного котла |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 1.2 | Котельная № 3 с. Великовисочное | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования; завоз топлива |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 1.3 | Котельная №4 ТТГж №06 (здания ФГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» - Начальная школа-сад  д. Лабожское) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования; завоз топлива |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 1.4 | Котельная №5 ТТГж №08 (здания ФГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» - Начальная школа-сад  д. Щелино) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования; завоз топлива |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 1.5 | Котельная № 6 (здания ФАП д. Щелино) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования; завоз топлива |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 1.6 | Котельная № 7 (здания отдела ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» в  д. Щелино) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования; завоз топлива |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 1.7 | Котельная № 8 (здания отдела ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» в  д. Тошвиска) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования; завоз топлива |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 1.8 | Котельная № 9 ТТГж № 7 (здания отдела ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» в д. Пылемец) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования; завоз топлива |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 1.9 | Котельная № 10 (здания ФАП д. Лабожское) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования; завоз топлива |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2. | **Тепловые сети** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тепловая сеть котельной № 1 (с. Великовисочное) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка  4) Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной, замена трубопровода |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2.2 | Тепловая сеть котельной № 3 (с. Великовисочное) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка  4) Капитальный ремонт участка тепловой сети до ТК1, замена трубопровода |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2.3 | Тепловая сеть котельной №4 ТТГж №06 (здания ФГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» - Начальная школа-сад  д. Лабожское) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка  4) Капитальный ремонт участка тепловой сети к зданию ДК, замена изолирующего слоя |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2.4 | Тепловая сеть котельной № 5 (здания ФГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» - Начальная школа-сад  д. Щелино) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2.5 | Тепловая сеть котельной № 6 (здания ФАП д. Щелино) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2.6 | Тепловая сеть котельной № 7 (здания отдела ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» в д. Щелино) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2.7 | Тепловая сеть котельной № 8 (здания отдела ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» в д. Тошвиска) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2.8 | Тепловая сеть котельной № 9 ТТГж № 7 (здания отдела ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» в д. Пылемец) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2.9 | Котельная № 10 (здания ФАП д. Лабожское) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 3. | **Дизельные электростанции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ДЭС с. Великовисочное | Техническое обслуживание двигателей и  дизель-генераторов |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 3.2 | ДЭС д. Лабожское | Техническое обслуживание двигателей и  дизель-генераторов |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 3.3 | ДЭС д. Щелино | Техническое обслуживание двигателей и  дизель-генераторов |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 3.4 | ДЭС д. Тошвиска | Техническое обслуживание двигателей и  дизель-генераторов |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 3.5 | ДЭС д. Пылемец | Техническое обслуживание двигателей и  дизель-генераторов |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 4. | **Линии электропередач** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ЛЭП с. Великовисочное | проверка, обслуживание |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 4.2 | ЛЭП д. Лабожское | проверка, обслуживание |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 4.3 | ЛЭП д. Щелино | проверка, обслуживание |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 5.4 | ЛЭП д. Тошвиска | проверка, обслуживание |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 5. | ЛЭП д. Пылемец | проверка, обслуживание |  | средства СЖКС | собств. силы |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 6 | **Объекты культурного назначения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Здание ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДОК и С НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | директор |  |
| 6.2 | Здание ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» филиал д. Лабожское | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДОК и С НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | директор, заведующая |  |
| 6.3 | Здание ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» отдел д. Щелино | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДОК и С НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | директор, худ.рук. |  |
| 6.4 | Здание ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» отдел д. Тошвиска | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДОК и С НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | директор, худ.рук. |  |
| 6.5 | Здание ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» отдел д. Пылемец | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДОК и С НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | директор, худ.рук. |  |
| 6.6 | Здание Библиотеки-филиал № 5 с. Великовисочное  ГБУК НАО "Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова" | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДОК и С НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | заведующий |  |
| 7. | **Объекты образовательных учреждений** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Здание ГДБОУ НАО «Детский сад с. Великовисочное» | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДОК и С НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | директор |  |
| 7.2 | Здание ФГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» - Начальная школа-сад д. Лабожское | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДОК и С НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | директор, заведующая |  |
| 7.3 | Здание ФГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» - Начальная школа-сад д. Щелино | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДОК и С НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | директор, заведующая |  |
| 7.4 | Здание ГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДОК и С НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | директор, заведующая |  |
| 7.5 | Здание интерната ГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДОК и С НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | директор, заведующая |  |
| 7.6 | Здание банно-прачечного комбината | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность;  ремонт здания (замена полов) |  | средства ДОК и С НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Объекты учреждений здравоохранения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Здание ГБУЗ НАО «Великовисочная участковая больница» | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДЗТ и СЗН НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Глав врач |  |
| 8.2 | Здание ФАПа:  д. Лабожское | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДЗТ и СЗН НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Глав врач, фельдшер |  |
| 8.3 | Здание ФАПа:  д. Щелино | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДЗТ и СЗН НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Глав врач, фельдшер |  |
| 8.4 | Здание ФАПа:  д. Тошвиска | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДЗТ и СЗН НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Глав врач, фельдшер |  |
| 8.5 | Здание ФАПа:  д. Пылемец | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность |  | средства ДЗТ и СЗН НАО | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Глав врач, фельдшер |  |
| 9. | **Объекты жилищного фонда** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ДБЗ № 20 | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность; установка ОПУ тепловой энергии | Промывка систем отопления их испытания на прочность и плотность - 111 000,00 руб. | средства администрации сельского поселения | - подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП – собственные силы  - промывка систем отопл. их испытания на прочность и плотность - МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Глава сельского поселения |  |
| 9.2 | МКД № 31 | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность; установка ОПУ тепловой энергии | средства администрации сельского поселения |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Глава сельского поселения |  |
| 9.3 | МКД № 32 | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность; установка ОПУ тепловой энергии | средства администрации сельского поселения |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Глава сельского поселения |  |
| 9.4 | МКД № 82 | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность; установка ОПУ тепловой энергии | средства администрации сельского поселения |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Глава сельского поселения |  |
| 9.5 | МКД № 87 | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность; установка ОПУ тепловой энергии | средства администрации сельского поселения |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Глава сельского поселения |  |
| 9.6 | МКД № 87 А | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП; промывка системы отопления ее испытания на прочность и плотность; установка ОПУ тепловой энергии | средства администрации сельского поселения |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Глава сельского поселения |  |
| 9.7 | Индивидуальные жилые дома и ДБЗ | Завоз угля, дров |  | средства СЖКС и граждан | МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Глава сельского поселения, начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 10. | **Иные социально-значимые объекты** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Здание Администрации МО "Великовисочный сельсовет" НАО | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП, завоз угля | -  505 000,00 | средства администрации сельского поселения | собств. силы  МП ЗР СЖКС |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | Глава сельского поселения |  |
| 10.2 | Здание СПК РК "им Ленина" | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП |  | средства СПК РК "им Ленина" | собств. силы |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | Руководитель |  |
| 10.3 | Здание СПК РК "Родина" | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП |  | средства СПК РК "Родина" | собств. силы |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | Руководитель |  |