- Администрация 
муниципального образования

- «Великовисочный сельсовет» 
Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018 № 21-п

с. Великовисочное, Ненецкий АО

Об утверждении плана подготовки МО «Великовисочный сельсовет» НАО к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона, утвержденными постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.04.2015 № 89п, а так же в целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры в муниципальном образовании  «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, предотвращения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации инженерных сооружений, перерывов в электро- и теплоснабжении жилых домов и объектов социально-культурного и коммунального назначения, своевременного обеспечения топливом объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной инфраструктуры и граждан муниципального образования Администрация МО «Великовисочный сельсовет» НАО постановляет:

- Утвердить план подготовки МО «Великовисочный сельсовет» НАО к осенне-зимнему  периоду 2018-2019 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО                               Т.Н. Жданова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации МО "Великовисочный сельсовет" НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 23.04.2017 г. № 21-п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.о. начальника филиала МП ЗР "Севержилкомсервис" ЖКУ "Великовисочное" |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава МО "Великовисочный сельсовет" НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________ Т.Н. Жданова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________ А.Д. Панасенко |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23.04.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.04.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (МП) дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (МП) дата |  |  |  |  |  |  |  |
| План подготовки Муниципального образования к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Потребность в денежных средствах или стоимость работ | Откуда выделяются денежные средства |  | Подрядчик | Сроки исполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | % выполнения |
|  |  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |
|  |  |  |  | МО | НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Организационные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Представление отчета Ф1-ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ко 2-му числу месяца следующим за отчетным |  |  |  |  |  | мо |  |
| 2 |  | Представление отчета Ф 2-ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ко 2-му числу | мо |  |
| 3 |  | Представление отчета Ф 3-ЖКХ |  |  |  |  | ко 2-му числу месяца следующим за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ко 2-му числу | мо, ресурсоснабжающие организации |  |
| 4 |  | Представление отчета по унифицированным формам мониторинга качества подготовки и прохождения отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к 5-му числу месяца следующим за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Данные о ходе выполнения плана подготовки к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | еженедельно по четвергам |  |  |  |  |  | мо |  |
| 6 |  | Еженедельные отчеты: 1. Сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условия. 2. Информация о наличии паспортов готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, объектов энергетики и муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | еженедельно по вторникам |  |  |  |  | мо |  |
|  |  | и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подготовка объектов, инженерных сетей и территории МО "Великовисочный сельсовет" НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 с. Великовисочное | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2 | Котельная № 3 с. Великовисочное | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 3 | Котельная №4 ТТГж №06 (здания ФГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» - Начальная школа-сад д. Лабожское) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 4 | Котельная №5 ТТГж №08 (здания ФГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» - Начальная школа-сад д. Щелино) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 5 | Котельная № 6 (здания ФАП д. Щелино) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 6 | Котельная № 7 (здания отдела ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» в д. Щелино) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 7 | Котельная № 8 (здания отдела ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» в д. Тошвиска) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 8 | Котельная № 9 ТТГж № 7 (здания отдела ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» в д. Пылемец) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 9 | Котельная № 10 (здания ФАП д. Лабожское) | Регламентное техническое обслуживание котельного оборудования | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая сеть котельной № 1 (с. Великовисочное) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2 | Тепловая сеть котельной № 3 (с. Великовисочное) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 3 | Тепловая сеть котельной №4 ТТГж №06 (здания ФГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» - Начальная школа-сад д. Лабожское) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 4 | Тепловая сеть котельной № 5 (здания ФГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» - Начальная школа-сад д. Щелино) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 5 | Тепловая сеть котельной № 6 (здания ФАП д. Щелино) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 6 | Тепловая сеть котельной № 7 (здания отдела ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» в д. Щелино) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 7 | Тепловая сеть котельной № 8 (здания отдела ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» в д. Тошвиска) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 8 | Тепловая сеть котельной № 9 ТТГж № 7 (здания отдела ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» в д. Пылемец) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 9 | Котельная № 10 (здания ФАП д. Лабожское) | 1) Гидравлические испытания 2) Составление графика температур теплоносителя на вводах объектов теплопотребления 3) Гидравлическая регулировка | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| Дизельная электростанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЭС с. Великовисочное | Техническое обслуживание дизель-генераторов | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2 | ДЭС д. Лабожское | Техническое обслуживание дизель-генераторов | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 3 | ДЭС д. Щелино | Техническое обслуживание дизель-генераторов | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 4 | ДЭС д. Тошвиска | Техническое обслуживание дизель-генераторов | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 5 | ДЭС д. Пылемец | Техническое обслуживание дизель-генераторов | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Великовисочное | Обеспечение годовым запасом топлива | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  | В период летней навигации |  |  |  |  |  |  | Глава МО, начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| 2 | д. Лабожское | Обеспечение годовым запасом топлива | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Щелино | Обеспечение годовым запасом топлива | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Тошвиска | Обеспечение годовым запасом топлива | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Пылемец | Обеспечение годовым запасом топлива | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛЭП: с. Великовисочное, д. Лабожское д. Щелино, д. Тошвиска, д. Пылемец | проверка, обслуживание | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  | В течении летнего периода |  |  |  |  |  |  | начальник ЖКУ, мастер участка |  |
| Объекты культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДОК и С НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | директор |  |
| 2 | Здание ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» филиал д. Лабожское | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДОК и С НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | директор, заведущая |  |
| 3 | Здание ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» отдел д. Щелино | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДОК и С НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | директор, худ.рук. |  |
| 4 | Здание ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» отдел д. Тошвиска | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДОК и С НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | директор, худ.рук. |  |
| 5 | Здание ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» отдел д. Пылемец | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДОК и С НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | директор, худ.рук. |  |
| 6 | Здание Библиотеки-филиал № 5 с. Великовисочное ГБУК НАО "Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова" | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДОК и С НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | директор |  |
| Объекты дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание ГДБОУ НАО «Детский сад с. Великовисочное» | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДОК и С НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | директор |  |
| 2 | Здание ФГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» - Начальная школа-сад д. Лабожское | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДОК и С НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | директор |  |
| 3 | Здание ФГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» - Начальная школа-сад д. Щелино | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДОК и С НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | директор |  |
| Объекты образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание ГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДОК и С НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | директор |  |
| 2 | Здание интерната ГБОУ НАО «СШ им. В.Л. Аншукова с. Великовисочное» | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДОК и С НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | директор, заведущий интернатом |  |
| Иные социально-значимые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание КУЗ НАО «Великовисочная участковая больница», | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДЗТ и СЗ НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | глав.врач, заведущая, фельдшер |  |
| 2 | Здание ФАПов: д. Лабожское, д. Щелино, д. Тошвиска, д. Пылемец | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства ДЗО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | глав.врач, фельдшер |  |
| 3 | Здание Администрации МО "Великовисочный сельсовет" НАО | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП, завоз угля | средства МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | Глава МО |  |
| 4 | Здание СПК РК "им Ленина" | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства СПК РК "им Ленина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | Руководитель |  |
| 5 | Здание СПК РК "Родина" | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства СПК РК "Родина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 31.08 |  |  |  |  | Руководитель директор МКП |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКД № 31 | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15.08 |  |  |  |  | Глава МО |  |
| 2 | МКД № 32 | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15.08 |  |  |  |  | Глава МО |  |
| 3 | МКД № 82 | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15.08 |  |  |  |  | Глава МО |  |
| 4 | МКД № 87 | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15.08 |  |  |  |  | Глава МО |  |
| 5 | МКД № 87 А | подготовка здания и систем жизнеобеспечения к работе в ОЗП | средства МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15.08 |  |  |  |  | Глава МО |  |
| 6 | Индивидуальные жилые дома | Завоз угля | средства СЖКС |  |  |  |  |  |  |  |  | В течении летнего периода |  |  |  |  |  |  | Глава МО, начальник ЖКУ, мастер участка |  |